DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EQUIPO

Reestructura del sitio New Hauz + Plataforma Inmobiliaria Administrable

Base técnica: Laravel + Filament + Sanctum | Frontend: Next.js + React | Base de datos: PostgreSQL

Versión de trabajo para coordinación de diseño, desarrollo, contenido y operación comercial

| Documento | Uso interno | Decisión clave |
| --- | --- | --- |
| Guía operativa de ejecución | Alinear al equipo de diseño, desarrollo, contenido y administración sobre la nueva estructura del sitio. | Integrar formalmente el área de comercialización inmobiliaria dentro del ecosistema New Hauz. |

# 1. Objetivo del documento

Este documento traduce la propuesta técnica en una guía de ejecución para el equipo de trabajo. Su finalidad es establecer la arquitectura ideal del sitio New Hauz, los módulos funcionales, las responsabilidades del equipo, los entregables por fase y los criterios mínimos para que el proyecto pueda construirse con orden, enfoque comercial y escalabilidad.

Consolidar New Hauz como un ecosistema de arquitectura, construcción, comercialización inmobiliaria e inversión en Querétaro.

Definir la nueva estructura del sitio y eliminar secciones que ya no forman parte del alcance.

Alinear frontend, backend, contenido, SEO, diseño UI y operación comercial bajo una misma visión.

Preparar una plataforma administrable para agentes, zonas, inmuebles, fotografías, precios, leads y estatus comerciales.

# 2. Base técnica considerada

| Componente | Definición para el proyecto |
| --- | --- |
| Backend/API | Laravel como núcleo de lógica de negocio, autenticación, permisos, administración y API. |
| Panel administrativo | Filament para módulos CRUD, dashboards, formularios, tablas y operación interna. |
| Permisos | Spatie Laravel Permission para roles de owner, administradores y agentes. |
| Autenticación API | Laravel Sanctum para proteger endpoints consumidos por Next.js. |
| Frontend público | Next.js + React para SEO, rendimiento, rutas dinámicas y experiencia responsive. |
| Base de datos | PostgreSQL como base principal, preparada para crecimiento, relaciones complejas y PostGIS. |
| Mapas | Google Maps o Mapbox para ubicación de inmuebles, zonas y futuras búsquedas geográficas. |
| Storage | Storage local inicial o S3 compatible / Cloudflare R2 para fotografías y documentos. |

# 3. Posicionamiento estratégico del sitio

Mensaje rector recomendado: New Hauz integra arquitectura, construcción, comercialización inmobiliaria e inversión en proyectos de alto valor en Querétaro.

| Línea de negocio | Función comercial | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Diseño, conceptualización, proyecto ejecutivo y visualización. | Servicios, Proyectos, Partners |
| Construcción | Ejecución residencial, comercial y fraccionamientos. | Servicios, Proyectos |
| Inmobiliaria | Compra, venta, renta, preventas y comercialización de desarrollos. | Inmobiliaria, Propiedades, Agentes |
| Inversionistas | Presentación del modelo de inversión y captación de interesados calificados. | Inversionistas, Proyectos disponibles, Contacto |

# 4. Menú principal aprobado

El menú debe quedar concentrado, sin Blog/Guías y sin secciones que no estén en el alcance comercial actual. Menos ruido, más conversión: que el usuario no necesite un mapa del tesoro para encontrar el botón de contacto.

| Orden | Opción de menú | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | Comunicar la propuesta integral y dirigir a los principales embudos. |
| 2 | Nosotros | Presentar la empresa, equipo, proceso, experiencia y confianza. |
| 3 | Servicios | Mostrar capacidades de arquitectura, construcción, renders, marketing e interiorismo. |
| 4 | Proyectos | Exhibir desarrollos, casas, plazas y galería de trabajos. |
| 5 | Inmobiliaria | Captar compradores, propietarios, arrendadores, desarrolladores y leads inmobiliarios. |
| 6 | Inversionistas | Explicar modelo de inversión, proyectos disponibles y solicitud de información. |
| 7 | Partners | Mostrar alianzas actuales: A74 Arquitectura y Maracuyá Collective. |
| 8 | Contacto | Centralizar formularios, WhatsApp, correo, ubicación y horarios. |

# 5. Arquitectura de información final

| Sección | Contenido interno |
| --- | --- |
| Inicio | • Hero principal • Qué hacemos • Servicios destacados • Proyectos destacados • Propiedades disponibles • Modelo para inversionistas • Partners • Testimonios • CTA final |
| Nosotros | • Quiénes somos • Nuestra visión • Equipo • Proceso New Hauz • Experiencia • FAQ |
| Servicios | • Diseño Arquitectónico • Construcción Residencial • Construcción Comercial • Fraccionamientos • Supervisión DRO • Renders Arquitectónicos • Marketing Inmobiliario • Interiorismo / Cocinas / Closets |
| Proyectos | • Desarrollos Residenciales • Casas de Diseño • Plazas Comerciales • Proyectos en Venta • Proyectos Vendidos • Galería |
| Inmobiliaria | • Comprar • Rentar • Vender mi Propiedad • Valuación Comercial • Preventas • Comercialización de Desarrollos • Agentes por Zona • Servicios Inmobiliarios |
| Inversionistas | • Modelo de Inversión • Proyectos Disponibles • Cómo Funciona • Preguntas Frecuentes • Solicitar Información |
| Partners | • A74 Arquitectura • Maracuyá Collective |
| Contacto | • Formulario general • WhatsApp • Correo • Dirección • Horarios |

# 6. Cambios de alcance aprobados

| Área | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Partners | Actualizar | Salen partners anteriores. Entran A74 Arquitectura y Maracuyá Collective. |
| Servicios | Eliminar | Desaparece Branding para Franquicias. |
| Inversionistas | Eliminar | Desaparece Rendimientos Históricos. |
| Menú principal | Eliminar | Desaparece Blog / Guías. |

# 7. Área Inmobiliaria: estructura comercial

La sección Inmobiliaria debe funcionar como unidad de negocio visible, no como un simple catálogo de propiedades. Debe captar compradores, propietarios, inversionistas y desarrolladores que buscan comercializar proyectos.

| Subsección | Objetivo | CTA principal |
| --- | --- | --- |
| Comprar | Mostrar catálogo de inmuebles en venta con filtros por zona, precio, tipo y características. | Ver propiedades |
| Rentar | Mostrar propiedades disponibles en renta y captar prospectos calificados. | Ver rentas disponibles |
| Vender mi Propiedad | Captar inventario de propietarios que desean vender. | Solicitar valuación comercial |
| Valuación Comercial | Solicitar datos del inmueble para estimar precio de salida al mercado. | Quiero valuar mi propiedad |
| Preventas | Mostrar desarrollos o propiedades en etapa de preventa. | Solicitar información |
| Comercialización de Desarrollos | Ofrecer estrategia comercial para fraccionamientos, condominios, plazas o proyectos verticales. | Comercializar mi desarrollo |
| Agentes por Zona | Presentar asesores responsables por zona comercial dentro de Querétaro. | Contactar asesor |
| Servicios Inmobiliarios | Explicar servicios de promoción, filtro de prospectos, negociación, cierre y acompañamiento. | Hablar con un asesor |

# 8. Ficha de inmueble: requerimientos mínimos

| Bloque | Contenido requerido |
| --- | --- |
| Galería | Imagen principal, galería secundaria, video o recorrido virtual opcional. |
| Datos comerciales | Título, precio, tipo de operación, tipo de inmueble, estatus y ubicación. |
| Características | Terreno, construcción, recámaras, baños, estacionamientos, niveles, antigüedad y amenidades. |
| Descripción | Copy comercial claro, sin exageraciones y optimizado para SEO local. |
| Ubicación | Zona, municipio, colonia/desarrollo y mapa con ubicación aproximada. |
| Agente | Nombre, foto, WhatsApp, teléfono, correo y zona asignada. |
| Conversión | Formulario de contacto, botón de WhatsApp y propiedades similares. |
| SEO | Slug amigable, metatítulo, metadescripción, alt text de imágenes y datos estructurados cuando aplique. |

# 9. Backend administrativo: módulos de operación

| Módulo | Funciones principales | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Usuarios y agentes | Alta, edición, suspensión, reactivación, perfil, roles y asignación por zona. | MVP |
| Zonas comerciales | Catálogo de zonas, relación con municipios, colonias/desarrollos y responsables. | MVP |
| Inmuebles | Alta, edición, fotografías, características, precio, estatus, agente y zona. | MVP |
| Leads | Captura de prospectos desde formularios, relación con inmueble/agente y seguimiento básico. | MVP |
| Propiedades destacadas | Marcar inmuebles para Home, preventas o secciones comerciales. | Fase 2 |
| Dashboard comercial | Indicadores por agente, zona, inmueble, estatus y fuente de lead. | Fase 2 |
| Reportes | Exportación a Excel y métricas de operación. | Fase 3 |
| Integraciones | CRM, portales externos, automatizaciones e IA para descripciones. | Fase 3 |

# 10. Roles del sistema y reglas críticas

| Rol | Permisos clave |
| --- | --- |
| Usuario Principal / Owner | Control total. Puede crear, suspender y reactivar usuarios; administrar zonas; publicar, pausar o suspender inmuebles; ver todos los leads. |
| Administrador interno | Gestiona inmuebles, revisa publicaciones, administra leads y apoya operación; no modifica permisos críticos ni al owner. |
| Agente inmobiliario | Publica, edita y pausa sus propios inmuebles. Consulta leads generados por sus propiedades. |
| Usuario suspendido | No puede iniciar sesión ni publicar. Sus inmuebles se ocultan, pausan o pasan a revisión según política comercial. |

Regla crítica de negocio: solo el Usuario Principal puede dar de alta, suspender o reactivar usuarios/agentes.

# 11. Responsabilidades por equipo

| Equipo / Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Dirección del proyecto | Validar alcance, prioridades, estructura del sitio, contenido institucional, criterios comerciales y entregables finales. |
| UX/UI | Diseñar wireframes, componentes, ficha de inmueble, buscador, filtros, landing de inmobiliaria y experiencia responsive. |
| Frontend | Implementar Next.js, rutas públicas, buscador, filtros, fichas de inmueble, formularios, SEO técnico y rendimiento. |
| Backend | Construir Laravel API, modelos, migraciones, políticas, permisos, endpoints y lógica de estados. |
| Admin/Filament | Configurar panel administrativo, CRUDs, dashboards, validaciones, filtros, tablas y gestión de imágenes. |
| Contenido/Copy | Redactar textos por sección, fichas de servicios, copies inmobiliarios, CTAs y metadatos SEO. |
| Comercial/Inmobiliaria | Definir zonas, agentes, tipos de inmuebles, flujo de leads, inventario inicial y reglas de publicación. |
| QA | Validar flujos, permisos, responsive, formularios, estados de propiedades, rendimiento y consistencia visual. |

# 12. Plan de implementación por fases

| Fase | Objetivo | Entregables principales |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - MVP | Lanzar operación funcional. | Login, owner, agentes, zonas, inmuebles, fotografías, frontend público, buscador básico, detalle de inmueble, formulario y leads. |
| Fase 2 - Comercialización | Mejorar captación y conversión. | SEO avanzado, inmuebles destacados, mapa, filtros avanzados, dashboard de leads, medición de clics a WhatsApp y notificaciones. |
| Fase 3 - Escalamiento | Convertir la plataforma en activo comercial integral. | CRM básico, reportes por agente/zona, portal para propietarios, integraciones con portales externos e IA para descripciones. |

# 13. Criterios de aceptación del MVP

El sitio público muestra correctamente Inicio, Nosotros, Servicios, Proyectos, Inmobiliaria, Inversionistas, Partners y Contacto.

El menú no incluye Blog/Guías ni Branding para Franquicias.

Partners muestra únicamente A74 Arquitectura y Maracuyá Collective.

Inversionistas no incluye Rendimientos Históricos.

El owner puede crear, suspender y reactivar agentes; ningún otro rol puede hacerlo.

Cada inmueble puede registrarse con fotografías, precio, características, zona, agente y estatus comercial.

El frontend permite buscar y filtrar inmuebles por operación, tipo, zona y precio como mínimo.

La ficha de inmueble tiene galería, precio, características, agente responsable y formulario de contacto.

Los leads se guardan en el backend y quedan relacionados con inmueble y agente.

El sitio funciona correctamente en móvil, tablet y escritorio.

La base de datos de producción usa PostgreSQL.

# 14. Checklist de contenido requerido

| Sección | Contenido a preparar |
| --- | --- |
| Inicio | Hero, propuesta de valor, servicios destacados, proyectos, propiedades, inversionistas, partners y CTA final. |
| Nosotros | Historia, visión, equipo, experiencia, proceso y preguntas frecuentes. |
| Servicios | Texto comercial por servicio, imágenes, beneficios y CTA. |
| Proyectos | Nombre, ubicación, descripción, galería, alcance, estatus y ficha resumida. |
| Inmobiliaria | Textos para comprar, rentar, vender, valuación, preventas, desarrollos y agentes por zona. |
| Inversionistas | Modelo, proyectos disponibles, cómo funciona, FAQ y formulario de solicitud. |
| Partners | Descripción de A74 Arquitectura y Maracuyá Collective, relación con New Hauz y valor agregado. |
| Contacto | WhatsApp, correo, dirección, horarios, formulario y mapa. |

# 15. Riesgos, decisiones pendientes y recomendaciones

| Tema | Riesgo / decisión | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Datos de inversión | Comunicar rendimientos puede generar fricción legal o expectativa financiera. | Mantener información descriptiva del modelo y llevar al usuario a asesoría personalizada. |
| Inventario inicial | Lanzar sin propiedades suficientes reduce percepción comercial. | Cargar inventario mínimo validado antes de publicar la sección Inmobiliaria. |
| Fotografías | Imágenes de baja calidad bajan conversión. | Definir estándar visual para portada, galería y dimensiones. |
| Zonas | Zonas mal definidas generan asignaciones confusas. | Aprobar catálogo comercial de zonas antes de programar reglas. |
| Permisos | Roles ambiguos pueden abrir huecos operativos. | Documentar matriz de permisos y probarla con QA. |
| SEO local | Sin URLs y metadatos correctos se pierde oportunidad orgánica. | Implementar slugs, metadatos y estructura SEO desde MVP. |

# 16. Próximos pasos para kickoff

Aprobar arquitectura de información final y menú principal.

Definir catálogo inicial de zonas comerciales de Querétaro.

Definir tipos de inmueble, tipos de operación y estatus comerciales.

Preparar contenido institucional y textos de servicios.

Levantar inventario inicial de propiedades y proyectos.

Diseñar wireframes de Home, Inmobiliaria, listado y ficha de inmueble.

Definir modelo de datos final y crear migraciones en PostgreSQL.

Configurar roles, permisos y flujos de publicación en Filament.

Implementar frontend público y formularios de leads.

Ejecutar QA funcional, responsive y de permisos antes de producción.